# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2025 г.                      с. Далай                               № 15-П

О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком 2025 года

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать выполнение мероприятий по подготовке территории сельсовета к пропуску весенних паводковых вод 2025 года согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать всем жителям населенных пунктов Далайского сельсовета произвести очистку водоотводных каналов для отвода талых вод.

3. Рекомендовать всем руководителям учреждений произвести очистку крыш и отмостки зданий по периметру от снега.

4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Далайский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Далайского сельсовета Иланского района.

Глава сельсовета                                        В.В. Лахмоткин

# Приложение 1

# к постановлению администрации

Далайского сельсовета

Иланского района Красноярского края

от 26.03.2025 № 15-П

## П Л А Н

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

на 2025 год

на территории Далайского сельсовета

Иланского района Красноярского края

| 1 | Регулярно информировать комиссию по ЧС и ПБ района о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и выполненных работах | по мере подтаивания снега | Глава сельсовета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверить наличие и готовность сил и средств организаций, привлекаемых при необходимости для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий | до 30 апреля 2025 | Глава сельсовета Руководители учреждений |
| 3 | Своевременно очистить колодцы водопроводных сетей от снега | По мере подтаивания снега | МКУ «ЖКХ» |
| 4 | Организовать проверки объектов жизнеобеспечения (тепло-, электро-, водоснабжения и канализации) на предмет безаварийной работы | до 01.04.2025 | Глава сельсовета |
| 5 | Проверить все источники водоснабжения на подконтрольной территории, при необходимости организовать промывку и дезинфекцию водопроводных сооружений | до 01.05.2025 | МКУ «ЖКХ» |